| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 |
| --- | --- | --- |
| Rut | 22.095.759-4 | 22.014.655-3 |
| Nombres | Benjamin Abel | Francisco Andrés |
| Apellidos | Retamal Rodriguez | Avello Garrido |
| Roles | Desarrollador Fullstack | Desarrollador Fullstack |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Modulo de batalla y Alianza Galactum |
| --- | --- |
| Descripción | Galactum es un juego de estrategia espacial multijugador en desarrollo, orientado a la entretención y a la exploración de nuevas mecánicas sociales dentro de un entorno MMO. El proyecto se centra en la creación de un módulo que permita gestionar alianzas de jugadores, inscripción a torneos, diseño de minijuegos, asignación de puntajes individuales y grupales, banco de recursos compartido y entrega de recompensas a los miembros de cada alianza. |
| Problemática detectada | Actualmente el juego Galactum se encuentra en desarrollo y aún no cuenta con un APK publicado. La empresa necesita validar una fórmula de juego no probada anteriormente, basada en alianzas, torneos, minijuegos y recompensas grupales. El principal problema es diseñar un sistema capaz de administrar correctamente las alianzas, considerando cambios de sistema, entrada y salida de jugadores, banco de recursos, puntajes individuales y puntajes grupales, sin afectar la integridad de los datos ni generar inconsistencias en las recompensas. |
| Solución esperada | Desarrollar un módulo que permita crear y administrar alianzas, registrar participación en minijuegos, calcular puntajes, manejar periodos de torneo, gestionar recursos compartidos y asignar recompensas a jugadores y alianzas. |
| Objetivos generales | Implementar un módulo de alianzas para Galactum que permita simular torneos, puntajes, recursos y recompensas mediante Godot y un Backend en servidor. |
| Objetivos específicos | Objetivos específicos - Crear el modelo de datos para alianzas, miembros, torneos, puntajes y recompensas. - Implementar funciones para gestionar alianzas. - Registrar entrada y salida de miembros. - Calcular puntajes individuales y por alianza. - Gestionar banco de recursos de la alianza. - Asignar recompensas según resultados. - Crear un simulador en Godot para probar el sistema. |
| Alcance del proyecto | El proyecto contempla el análisis, diseño y desarrollo preliminar de un módulo de alianzas, torneos, puntajes, banco de recursos y recompensas para el juego Galactum. Este módulo permitirá representar la interacción entre jugadores organizados en alianzas, considerando procesos como inscripción de miembros, participación en torneos, registro de resultados en minijuegos, acumulación de puntajes individuales y grupales, administración de recursos compartidos y asignación de recompensas según criterios definidos. La solución considera el desarrollo de un Backend en servidor, encargado de procesar la lógica principal del módulo, validar las operaciones realizadas por los jugadores y almacenar la información en una base de datos. Además, se contempla la construcción de un simulador en Godot, cuyo propósito será visualizar y probar el funcionamiento general del sistema, sin representar necesariamente la versión final del videojuego. |

3. Contexto del proyecto

Antecedentes y motivación Galactum es un juego espacial multijugador en desarrollo, cuyo objetivo principal es la entretención. La empresa busca probar una fórmula de juego tipo nicho que aún no ha sido validada anteriormente, incorporando mecánicas sociales y competitivas basadas en alianzas, torneos y recompensas. La motivación del proyecto surge de la necesidad de contar con un sistema que permita a los jugadores agruparse en alianzas, competir mediante minijuegos, acumular puntajes y recibir recompensas de acuerdo con su desempeño individual y grupal. Este sistema busca fortalecer la interacción entre jugadores y entregar una experiencia competitiva organizada. Público objetivo El público objetivo corresponde a jugadores interesados en juegos de estrategia espacial, gestión de recursos, competencia por equipos, torneos y sistemas sociales como clanes, gremios o alianzas. Estado actual del proyecto El juego se encuentra actualmente en etapa de desarrollo. Según la información entregada por la empresa, todavía no se ha publicado un APK y el sistema debe ser probado mediante un simulador. La documentación técnica existente del proyecto Galactum indica que el Backend se basa en un Servidor Galáctico Maestro construido con FastAPI, PostgreSQL y arquitectura por capas, lo que permite mantener la lógica crítica en el servidor y asegurar la integridad de los datos. Descripción del problema a resolver El problema principal consiste en diseñar e implementar un sistema que administre correctamente las alianzas dentro del juego, considerando situaciones como inscripción de jugadores, cambios de alianza, entrada y salida de miembros, acumulación de recursos compartidos, puntajes por jugador, puntajes por alianza, periodos de torneo y asignación de recompensas. El sistema debe evitar inconsistencias, duplicidad de recompensas, pérdida de recursos o errores en los puntajes, especialmente cuando varios jugadores interactúan simultáneamente con la misma alianza.

4. Metodología

Arquitectura de capas con enfoque incremental

Descripción Metodología

Descripción metodología Se utilizará una arquitectura de capas, separando responsabilidades entre rutas, servicios, modelos y esquemas. Esta metodología permite organizar el desarrollo del módulo de forma clara, manteniendo separada la lógica de negocio, la validación de datos y la persistencia en base de datos. El desarrollo será incremental, construyendo primero las funcionalidades base de alianzas y luego agregando torneos, puntajes, banco de recursos y recompensas. Capa de rutas Recibe las peticiones HTTP desde el Frontend o simulador en Godot. Esta capa manejará acciones como crear alianza, unirse a una alianza, salir de una alianza, consultar ranking, registrar puntajes y reclamar recompensas. Capa de servicios Contiene la lógica principal del módulo. Aquí se validará si un jugador puede entrar o salir de una alianza, si una alianza puede participar en un torneo, cómo se calculan los puntajes, cómo se actualiza el banco de recursos y cómo se asignan las recompensas. Capa de modelos Define las tablas y relaciones en la base de datos, tales como jugadores, alianzas, miembros de alianza, torneos, minijuegos, puntajes, recompensas y banco de recursos. Capa de esquemas Valida los datos de entrada y salida mediante DTOs o esquemas, asegurando que las solicitudes enviadas desde el Frontend tengan el formato correcto.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura para utilizar - Servidor Backend centralizado para procesar la lógica del módulo. - Base de datos PostgreSQL para almacenar alianzas, miembros, puntajes, torneos y recompensas. - Plataforma de despliegue Render para alojar el servicio Backend. - NeonDB como proveedor de base de datos PostgreSQL serverless. - Cliente o simulador desarrollado en Godot para representar el funcionamiento del módulo. Arquitectura de software Se utilizará una arquitectura de capas, compuesta por: - Rutas: recepción de solicitudes HTTP. - Servicios: lógica de negocio del módulo de alianzas. - Modelos: representación de tablas en base de datos. - Esquemas: validación y serialización de datos. - Base de datos: persistencia de información crítica del juego. Esta arquitectura sigue la estructura ya utilizada en el back-end SGM de Galactum, donde las rutas, servicios, modelos y esquemas separan responsabilidades para mejorar la mantenibilidad del sistema. Lenguajes de programación - Python para el Backend. - GDScript para el simulador en Godot. - SQL para consultas y estructura de base de datos. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar - FastAPI para la creación de endpoints. - SQLAlchemy o SQLModel para el mapeo objeto-relacional. - JWT para autenticación de usuarios. - Godot Engine para la simulación del Frontend.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis técnico del Backend existente | Revisar la documentación técnica del SGM para comprender arquitectura, tecnologías y endpoints actuales | Documentación Backend Galactum | 2 semanas | Equipo completo. | Permite integrar el módulo con la estructura existente |
| 2.- | Levantamiento de requerimientos. | Analizar el mensaje entregado por la empresa y definir funcionalidades principales del módulo de alianzas. | Mensaje empresa, documentación Galactum | 1 semana | Equipo completo. | Permite integrar el módulo con la estructura existente |
| 3.- | Diseño del modelo de datos. | Definir entidades como alianza, miembros, torneo, minijuego, puntaje, recompensa y banco de recursos. | PostgreSQL, MER, documentación técnica | 1 semana | Equipo completo | Debe considerar entrada y salida de miembros |
| 4.- | Diseño de endpoints API. | Definir rutas necesarias para crear alianzas, inscribirse, registrar puntajes y asignar recompensas. | FastAPI, Pydantic, Swagger | 1 semana | Equipo completo | Se debe documentar contrato API |
| 5.- | Desarrollo del módulo de alianzas. | Implementar lógica de creación, edición, inscripción, entrada y salida de jugadores. | Python, FastAPI, PostgreSQL | 2 semanas | Equipo Completo | Funcionalidad principal del módulo |
| 6.- | Desarrollo de torneos y mini juegos | Implementar periodos de torneo, registro de mini juegos y puntajes. | FastAPI, base de datos | 2 semanas | Equipo completo | Debe calcular puntaje individual y grupal |
| 7.- | Desarrollo de banco de recursos | Implementar depósito, retiro y control de recursos compartidos por alianza. | PostgreSQL, lógica transaccional | 1 semana | Equipo completo | Debe evitar inconsistencias |
| 8.- | Desarrollo de recompensas | Implementar asignación de recompensas según puntaje y participación. | FastAPI, PostgreSQL | 1 semana | Equipo completo | Debe evitar duplicidad de recompensas |
| 9.- | Construcción del simulador en Godot | Crear una interfaz que permita probar el flujo de alianzas, torneos y recompensas. | Godot, GDScript, API REST | 2 semanas | Equipo completo | No corresponde a APK final |
| 10.- | Pruebas e integración | Probar conexión entre Godot y back-end, validando flujo completo del módulo. | Postman, Godot, servidor local | 1 semana | Equipo completo | Se deben registrar evidencias |
| 11.- | Documentación final | Elaborar evidencias, capturas, diagramas y presentación final del proyecto. | Word, PDF, repositorio | 1 semana | Equipo completo | Entrega final del semestre |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación técnica del Backend Galactum | Documento PDF que explica la arquitectura del Backend, tecnologías utilizadas, endpoints, base de datos y funcionamiento general del SGM. |  |
| 2 | Modelo Entidad-Relación del módulo | Diagrama MER del módulo de alianzas, torneos, puntajes, recompensas y banco de recursos. |  |
| 3 ocumento PDF que explica la arquitectura del backend, tecnologías utilizadas, endpoints, base de datos y funcionamiento general del SGM.; Link del Drive o repositorio. | Documento de definición del proyecto. | Documento actual donde se registran antecedentes, problemática, solución, objetivos, metodología y planificación. |  |
| 4 | Código fuente del Backend | Archivo comprimido con el proyecto Backend desarrollado para Galactum, incluyendo rutas, servicios, modelos y configuración. |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis de documentación existente | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Endpoints |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de módulo de alianzas |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo torneos y minijuegos |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo banco de recursos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sistema de recompensas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulator en Godot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración Frontend – Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Preparación presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.